- PLANIFICACIÓN SCRUM

5.1. Tabla de Roles

| Rol | Nombres y apellidos | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (Propietario del producto) | Antony Amador | Entender las necesidades del cliente , y definir el producto, además de ser la voz del cliente en la elaboración del producto. |
| Scrum Master (Especialista de Scrum) | Jhon kenneth Fonseca Pineda | Guiar al equipo a comprender el producto así como motivar al grupo para cumplir en tiempo y forma su elaboración. |
| Development team (Equipo de desarrollo) | Dhiosmer Jose Cuadra Miranda FrontEnd | Diseñar el interfaz del producto |
|  | Soraya Calero FrontEnd | Desarrollar interfaz(Registro del cliente Registrar los vehículos,Reportes) |
|  | Anderson Johan FrontEnd | Realizar pruebas del sistema y corregir errores. |
|  | Jhon kenneth fonseca Pineda backEnd | Desarrollar la lógica de programación |
| Stakeholders | Jerald Obregon | La persona interesado en el producto terminado |

5. 2.  Requerimientos. Funcionales

| Requerimientos funcionales |  |
| --- | --- |
| No. | Descripción |
| 1 | Registrar los datos personales del administrador |
| 2 | Crear, actualizar y eliminar usuario de empleado, mecánicos. |
| 3 | Registrar los datos personales del cliente |
| 4 | Registrar datos e información del motivo por el cual llega el vehículo. |
| 5 | Actualizar en que proceso se encuentra el vehículo. |
| 6 | Actualizar la información con un diagnóstico breve luego de la revisión del vehículo. |
| 7 | Imprimir reportes de garantías de los vehículos reparados |

5.3. Historial de usuarios

| HU001- Registrar Usuario administrador |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Ingrese la información de administrador |  |  |
| Para | que pueda visualizar los registros del usuario |  |  |
| Validación | - Garantizar la calidad e integridad de los datos antes de ser procesados o almacenados. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 6 horas |

| HU002- Gestionar usuario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Agregar, asignar rol, actualizar y elimina usuarios y empleados |  |  |
| Para | Llevar un control de los empleados. |  |  |
| Validación | - El sistema debe permitir registrar usuarios con el rol de administrador y empleado ( recepción y mecánico). - El administrador puede editar, actualizar y eliminar usuarios | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 5 horas |

| HU003- Registrar clientes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Empleado (Recepción) |  |  |
| Quiero | Registrar la información del cliente . |  |  |
| Para | Llevar el control de los nuevos clientes. |  |  |
| Validación | - Sistema permite guardar los clientes - Búsqueda rápida de clientes existentes | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 5hrs |

| HU004-Registrar vehículo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Empleado (recepción) |  |  |
| Quiero | Registrar información del vehículo |  |  |
| Para | LLevar el control de los vehículos asi como el estado en en que se recibe |  |  |
| Validación | - El sistema permite guardar la información del vehículo . | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 12 horas |

| HU005-Proceso del vehículo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Empleado (recepción) |  |  |
| Quiero | Registrar en tiempo real en que proceso se encuentra el vehículo |  |  |
| Para | LLevar un control y orden en que proceso se encuentra el vehiculo |  |  |
| Validación | - El sistema permite guardar que en proceso se encuentra el vehículo . | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 9 horas |

| HU006- Diagnóstico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Empleado (recepción) |  |  |
| Quiero | Ingresar información del estado del vehículo |  |  |
| Para | Mantener un control de como se entrega el vehículo |  |  |
| Validación | - Anotar relato breve de otros daños que ten - ga el vehículo - Asignar un mecánico específico que realizó el diagnóstico | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 12 horas |

| HU007- Generar reporte y garantías |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Visualizar e imprima |  |  |
| Para | Llevar un control de los reportes y garantías que se realizaron |  |  |
| Validación | - Visualizar vista previa de reportes - Imprimir. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 12 hrs |

5.4. Product  Backlog Priorizado

| ID | Historia de Usuario | Importancia | Sprint Programado | Fecha de Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU006 | Diagnóstico | 160 | 1 | 16/10/2025 | 20/10/25 |
| HU004 | Registrar Vehículo | 96 | 1 | 21/04/2025 | 23/10/25 |
| HU005 | Proceso del vehículo | 48 | 2 | 22/04/2025 |  |
| HU007 | Reporte y garantía | 48 | 2 |  |  |
| HU003 | Registro de cliente | 32 | 3 |  |  |
| HU002 | Gestionar Usuarios | 24 | 3 |  |  |
| HU001 | Registrar Usuario de administrador | 16 | 3 |  |  |

5.4.1 Sprint Backlog 1

| ID | Historia de Usuario | Tareas | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU006 | Diagnóstico | Diseñar interfaz de diagnóstico | 3 hrs | Jhon Fonseca Dhiosmer cuadra |
|  |  | Programar datos de entrada | 2 hora | Jhon Fonseca |
|  |  | Implementar filtros de búsqueda | 4 hrs | Jhon Fonseca |
|  |  | Funciones y validaciones de los botones guardar, limpiar y eliminar. | 10 hrs | Jhon Fonseca |
|  |  | Probar funcionalidad | 5 hrs |  |
| HU004 | Registrar vehículo | Diseñar interfaz de registrar vehículo | 3 horas | Jhon Fonseca |
|  |  | Programar formulario con campos obligatorios, |  | Jhon fonseca |
|  |  | Establecer la funciones de botones |  | Jhon fonseca |
|  |  | Prueba de funcionalidad |  |  |

5.4.2 Sprint Backlog 2

| ID | Historia de Usuario | Tareas | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU004 | Proceso del vehiculo | Diseñar interfaz del Vehículo | 5 hrs | Jhon Fonseca Dhiosmer cuadra |
|  |  | Realizar validaciones de los botones guardar, limpiar y eliminar. | 10 hrs |  |
| HU003 | Reporte y garantía | Diseñar interfaz de Registro de clientes | 3hrs |  |
|  |  | Realizar validaciones de los botones guardar y eliminar | 5 hrs |  |

5.4.3 Sprint Backlog

| ID | Historia de Usuario | Tareas | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU003 | Registro de cliente | Diseñar interfaz del registro | 3hrs | Jhon Fonseca Dhiosmer cuadra |
|  |  | Programar lógica de validación de datos | 3Hrs |  |
| HU002 | Gestionar Usuario | Diseñar interfaz de reportes | 12 hrs | Jhon Fonseca |
|  |  | Implementar filtros de búsqueda |  |  |
|  |  | Diseñar template de reporte |  |  |
| HU001 | Registrar Usuario de administrador | Diseñar interfaz |  |  |
|  |  | Validacione y funcion de los botones |  |  |